# บทที่ 1

# บทนำ

## 1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา (Background and Problem Statement)

ในปัจจุบัน ธุรกิจค้าปลีกวัสดุก่อสร้างขนาดกลางและขนาดเล็กยังคงประสบปัญหาสำคัญจากการขาดระบบจัดการข้อมูลที่เป็นดิจิทัล ร้านจำหน่ายวัสดุก่อสร้างโดยทั่วไปยังไม่มีระบบบันทึกการขายหรือระบบจัดการสต็อกที่เชื่อมโยงกัน พนักงานขายต้องพึ่งพาใบเสร็จและบิลกระดาษในการบันทึกรายการสินค้าและยอดชำระเงิน ซึ่งเป็นกระบวนการที่ไม่มีการยืนยันโดยระบบ ทำให้ข้อมูลรายการขายกระจัดกระจาย ตรวจสอบย้อนหลังได้ยาก และเสี่ยงต่อการสูญหายหรือถูกปลอมแปลงได้

ร้านวัสดุก่อสร้างอำพรคอนกรีตซึ่งเป็นกรณีศึกษาของโครงงานนี้มีลักษณะดังกล่าว จุดชำระเงินหน้าร้านและจุดรับของที่โกดังตั้งอยู่คนละพื้นที่ แต่ทั้งสองจุดไม่มีช่องทางสื่อสารกันแบบเรียลไทม์ พนักงานคลังสินค้าจึงไม่ทราบล่วงหน้าว่ามีคำสั่งซื้อใดรอการจัดเตรียมอยู่ ลูกค้าต้องนำใบเสร็จกระดาษเดินไปที่โกดังด้วยตนเองแล้วพนักงานจึงเริ่มจัดของ ส่งผลให้เกิดคอขวดและการรอคอยที่ยาวนานในชั่วโมงเร่งด่วน เมื่อพนักงานคลังต้องอ่านใบเสร็จกระดาษเพื่อจัดของ โอกาสที่จะหยิบสินค้าผิดประเภท ผิดจำนวน หรือมีการนำบิลเก่ามาใช้รับของซ้ำย่อมมีสูง ปัญหาเหล่านี้ทำให้ยอดสต็อกคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง และผู้จัดการต้องรอสรุปยอดขายและนับสต็อกด้วยมือตอนท้ายวัน การตัดสินใจสั่งซื้อสินค้าจึงต้องพึ่งประสบการณ์แทนข้อมูลจริง

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของปัญหานี้มีสี่กลุ่ม ได้แก่ พนักงานขายซึ่งต้องเขียนบิลและคำนวณยอดเอง พนักงานคลังสินค้าซึ่งต้องอ่านบิลกระดาษและจำเองว่าใบใดจ่ายของไปแล้ว ผู้จัดการซึ่งเป็นเจ้าของร้านและต้องการเห็นยอดขายและสต็อกระหว่างวัน และลูกค้าซึ่งไม่ได้ใช้ระบบโดยตรงแต่ได้รับผลจากเวลารอคอย ปัญหาทั้งหมดข้างต้นได้มาจากการสังเกตการณ์การทำงานจริงที่ร้าน และการสอบถามเจ้าของร้านและพนักงาน โดยสรุปเป็นหลักฐานจากหน้างานเก้าข้อที่มีรหัสกำกับไว้ในบทที่ 3 หัวข้อ 3.2.1

จากปัญหาข้างต้น คณะผู้จัดทำจึงออกแบบและพัฒนาระบบจัดการคำสั่งซื้อและตรวจสอบคลังสินค้า (อำพร OMS) กรณีศึกษา ร้านวัสดุก่อสร้างอำพรคอนกรีต เพื่อเชื่อมกระบวนการหน้าร้านและคลังสินค้าเข้าด้วยกัน ลดข้อผิดพลาดจากกระบวนการกระดาษ ลดระยะเวลารอคอยของลูกค้า และเพิ่มทัศนวิสัยในการบริหารจัดการ ปัญหานี้ควรแก้ด้วยการพัฒนาซอฟต์แวร์ เพราะต้นเหตุคือข้อมูลที่ไม่ไหลระหว่างสองจุดและไม่มีสิ่งใดกันการทำรายการซ้ำ ซึ่งเป็นสิ่งที่ระบบซอฟต์แวร์ควบคุมได้โดยตรง

## 1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน (Objectives)

วัตถุประสงค์แบ่งเป็นสองกลุ่ม คือวัตถุประสงค์เชิงผลิตภัณฑ์ซึ่งระบุว่าระบบต้องทำอะไรได้ และวัตถุประสงค์เชิงการเรียนรู้ซึ่งระบุว่าผู้จัดทำต้องได้ฝึกทักษะใด ทุกข้อมีเกณฑ์ที่วัดผลได้ และต้องบรรลุภายในระยะเวลาโครงงาน 6 เดือนตามหัวข้อ 1.5 เพื่อใช้สรุปผลในบทที่ 5

### 1.2.1 วัตถุประสงค์เชิงผลิตภัณฑ์ (Product Objectives)

ข้อ 1 เพื่อลดข้อผิดพลาดในการบันทึกการขายและจัดการสินค้าคงคลังที่เกิดจากเอกสารกระดาษ โดยยอดเงินทุกคำสั่งซื้อต้องคำนวณโดยระบบและตรงกับการคำนวณด้วยมือ และทุกการทำรายการสำคัญต้องมีประวัติที่ค้นย้อนหลังได้

ข้อ 2 เพื่อลดระยะเวลารอคอยของลูกค้า โดยคำสั่งซื้อที่ชำระเงินแล้วต้องปรากฏบนหน้าจอคลังสินค้าภายใน 3 วินาที พนักงานคลังจึงเริ่มจัดของได้ก่อนลูกค้าเดินมาถึงจุดรับของ

ข้อ 3 เพื่อให้ยอดสินค้าคงเหลือในระบบสะท้อนจำนวนสินค้าจริงในคลัง โดยคำสั่งซื้อหนึ่งใบต้องจ่ายสินค้าได้เพียงครั้งเดียวแม้มีผู้กดยืนยันพร้อมกัน และยอดคงเหลือต้องไม่ติดลบ

ข้อ 4 เพื่อให้ผู้บริหารติดตามยอดขาย สต็อก และคิวงานได้แบบเรียลไทม์ โดยตัวเลขบนแดชบอร์ดต้องตรงกับผลรวมที่คำนวณจากฐานข้อมูล และระบบต้องแจ้งเตือนเองเมื่อสินค้าต่ำกว่าจุดสั่งซื้อเพิ่ม

### 1.2.2 วัตถุประสงค์เชิงการเรียนรู้ (Learning Objectives)

ข้อ 5 เพื่อฝึกกระบวนการวิศวกรรมความต้องการตั้งแต่เก็บหลักฐานจากหน้างาน กำหนดความต้องการ ออกแบบ จนถึงทดสอบ โดยทุกความต้องการสอบกลับไปหาที่มาและไปข้างหน้าถึงผลการทดสอบได้ครบ

ข้อ 6 เพื่อฝึกออกแบบและพัฒนาระบบที่มีหลายหน่วยติดตั้ง และทนต่อการทำรายการพร้อมกันของผู้ใช้หลายคน

## 1.3 ขอบเขตของโครงงาน (Project Scope)

### 1.3.1 ขอบเขตด้านหน้าที่ (Functional Scope)

สิ่งที่อยู่ในขอบเขตและไม่อยู่ในขอบเขตของโครงงานแสดงดังตารางที่ 1.1

ตารางที่ 1.1 สิ่งที่อยู่ในขอบเขตและไม่อยู่ในขอบเขตของโครงงาน

| อยู่ในขอบเขต | ไม่อยู่ในขอบเขต |
| --- | --- |
| ลงชื่อเข้าใช้งานและควบคุมสิทธิ์ตามบทบาท | ระบบบัญชีเต็มรูปแบบ |

ตารางที่ 1.1 สิ่งที่อยู่ในขอบเขตและไม่อยู่ในขอบเขตของโครงงาน (ต่อ)

| อยู่ในขอบเขต | ไม่อยู่ในขอบเขต |
| --- | --- |
| จัดการข้อมูลสินค้าและตั้งจุดสั่งซื้อเพิ่ม | การชำระเงินผ่านเพย์เมนต์เกตเวย์หรือเครื่องรูดบัตร |
| สร้างคำสั่งซื้อ แสดงรหัสคิวอาร์พร้อมเพย์ และพิมพ์ใบเสร็จด้วยเครื่องพิมพ์ใบเสร็จความร้อน | การตรวจสอบสถานะการชำระเงินอัตโนมัติผ่านบริการของธนาคาร |
| ส่งคำสั่งซื้อเข้าคิวคลังสินค้าแบบเรียลไทม์ | แอปพลิเคชันแบบเนทีฟบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ |
| ยืนยันจ่ายสินค้าพร้อมตัดสต็อกแบบอะตอมมิกและกันการจ่ายซ้ำ | การเชื่อมต่อระบบอีอาร์พีหรือซัพพลายเออร์ภายนอก |
| แดชบอร์ดปฏิบัติการและแดชบอร์ดระดับบริหาร | การแจ้งเตือนผ่านบริการภายนอก เช่น อีเมลหรือแอปพลิเคชันสนทนา |
| บันทึกและค้นหาประวัติการทำรายการ | ใบสั่งซื้อสินค้าจากซัพพลายเออร์ |
| แจ้งเตือนภายในแอปพลิเคชันเมื่อสินค้าใกล้หมดและคิวค้าง | โมดูลปัญญาประดิษฐ์ช่วยวิเคราะห์ |

สิ่งที่อยู่ในขอบเขตทั้งแปดข้อในตารางที่ 1.1 คือที่มาของกรณีการใช้งาน UC-01 ถึง UC-11 ในบทที่ 3 การจับคู่ระหว่างขอบเขตกับกรณีการใช้งานแสดงไว้ในตารางที่ 3.13

### 1.3.2 ผู้ใช้เป้าหมาย แพลตฟอร์ม และเทคโนโลยีหลัก (Target Users, Platform and Technology)

ผู้ใช้เป้าหมายมีสามบทบาท ได้แก่ พนักงานขาย พนักงานคลังสินค้า และผู้จัดการ ระบบเป็นเว็บแอปพลิเคชันแบบเรสปอนซีฟดีไซน์ซึ่งปรับการแสดงผลตามขนาดหน้าจอ ใช้งานผ่านเบราว์เซอร์บนคอมพิวเตอร์หน้าร้านและบนโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือแท็บเล็ตในคลัง ส่วนติดต่อผู้ใช้พัฒนาด้วยรีแอ็กต์ ระบบหลังบ้านพัฒนาด้วยโหนดเจเอสและเอ็กซ์เพรสเจเอส และฐานข้อมูลใช้มายเอสคิวแอล เหตุผลของการเลือกแต่ละเทคโนโลยีอธิบายไว้ในบทที่ 2 หัวข้อ 2.2

สถานที่จัดทำและทดสอบโครงงานคือร้านวัสดุก่อสร้างอำพรคอนกรีต แบ่งเป็นสามพื้นที่ ได้แก่ พื้นที่หน้าร้านสำหรับทดสอบงานขายและเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ พื้นที่คลังสินค้าสำหรับทดสอบคิวงานและการยืนยันจ่ายสินค้า และพื้นที่สำนักงานสำหรับทดสอบแดชบอร์ด ประวัติการทำรายการ และการแจ้งเตือน

### 1.3.3 ข้อจำกัดและข้อสมมติ (Constraints and Assumptions)

ข้อจำกัดของโครงงานมีห้าข้อ ข้อแรก ระบบไม่เชื่อมต่อกับธนาคาร จึงไม่ทราบเองว่าเงินเข้าบัญชีแล้วหรือไม่ ข้อที่สอง ร้านมีคอมพิวเตอร์ที่ต่อเครื่องพิมพ์ใบเสร็จเพียงเครื่องเดียว ทุกหน่วยติดตั้งจึงต้องทำงานบนเครื่องนั้น ข้อที่สาม ระบบทำงานในเครือข่ายภายในร้านผ่านการเชื่อมต่อแบบไม่เข้ารหัส ยังไม่ได้เปิดใช้เอชทีทีพีเอส ข้อที่สี่ ข้อมูลสินค้าตั้งต้นมาจากไฟล์ตารางคำนวณของร้าน ซึ่งระบุยอดคงเหลือไว้เพียงบางรายการ และข้อที่ห้า โครงงานมีผู้จัดทำสองคนและมีเวลา 6 เดือน

ข้อสมมติของโครงงานมีสามข้อ ข้อแรก พนักงานขายตรวจการแจ้งเตือนเงินเข้าจากแอปพลิเคชันธนาคารก่อนกดยืนยันรับชำระทุกครั้ง ข้อที่สอง ร้านมีเครือข่ายไร้สายที่โทรศัพท์ของพนักงานคลังต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์หน้าร้านได้ และข้อที่สาม ผู้ใช้มีบัญชีของตนเองและไม่ใช้บัญชีร่วมกัน เพราะประวัติการทำรายการระบุผู้กระทำจากบัญชีที่เข้าสู่ระบบ

## 1.4 กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เลือกใช้ (Software Process)

โครงงานนี้ใช้แบบจำลองน้ำตกที่ทวนกลับได้ คือทำงานเป็นระยะตามลำดับ ได้แก่ วิเคราะห์ความต้องการ ออกแบบ พัฒนา และทดสอบ แต่เปิดให้ย้อนกลับไปแก้ผลงานของระยะก่อนหน้าได้เมื่อพบข้อบกพร่องในระยะถัดมา [1] เหตุผลที่เลือกแบบจำลองนี้มีสามข้อ ข้อแรก ขอบเขตของระบบกำหนดได้ชัดตั้งแต่ต้นจากหลักฐานหน้างาน และร้านมีผู้ใช้จริงไม่กี่คน จึงไม่จำเป็นต้องใช้กระบวนการที่ปรับความต้องการบ่อยแบบสกรัม ข้อที่สอง โมดูลบางส่วนต้องพัฒนาตามลำดับ เพราะการยืนยันจ่ายสินค้าต้องใช้ข้อมูลคำสั่งซื้อที่เกิดจากงานขาย ข้อที่สาม ความเสี่ยงหลักของโครงงานอยู่ที่ความถูกต้องของข้อมูลเมื่อมีผู้ใช้พร้อมกัน ซึ่งต้องออกแบบให้ชัดก่อนพัฒนา

การทวนกลับเกิดขึ้นจริงในโครงงานอย่างน้อยสองครั้ง ครั้งแรก การวัดภาระงานในระยะทดสอบพบธุรกรรมชนกันที่ขั้นตอนออกเลขที่คำสั่งซื้อ จึงย้อนกลับไปแก้ในระยะพัฒนา ครั้งที่สอง การติดตั้งบนเครื่องวินโดวส์ของร้านพบว่าส่งงานพิมพ์ไม่ได้ จึงย้อนกลับไปเพิ่มช่องทางพิมพ์สำหรับวินโดวส์ รายละเอียดทั้งสองเรื่องอยู่ในบทที่ 5 หัวข้อ 5.2

## 1.5 แผนการดำเนินงานและระยะเวลา (Project Plan)

งานของโครงงานแบ่งเป็นหกกลุ่มงานตามระยะของกระบวนการในหัวข้อ 1.4 แต่ละกลุ่มงานมีผลลัพธ์ที่ส่งมอบเป็นหมุดหมาย ดังตารางที่ 1.2

ตารางที่ 1.2 โครงสร้างการแบ่งงานและหมุดหมายของโครงงาน

| ลำดับ | กลุ่มงาน | รายละเอียดการดำเนินงาน | ช่วงเวลา | หมุดหมาย |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | วิเคราะห์ความต้องการ | สำรวจปัญหาหน้างาน สัมภาษณ์ผู้ใช้งาน กำหนดกฎทางธุรกิจ ความต้องการเชิงหน้าที่ และความต้องการนอกเหนือหน้าที่ และตกลงขอบเขตการทำงาน | เดือนที่ 1 | M1 เอกสารข้อกำหนดความต้องการ |

ตารางที่ 1.2 โครงสร้างการแบ่งงานและหมุดหมายของโครงงาน (ต่อ)

| ลำดับ | กลุ่มงาน | รายละเอียดการดำเนินงาน | ช่วงเวลา | หมุดหมาย |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ออกแบบระบบ | ออกแบบสถาปัตยกรรมระดับ C1 C2 และ C3 กรณีการใช้งาน แผนภาพความสัมพันธ์ของฐานข้อมูล และต้นแบบหน้าจอ | เดือนที่ 2 | M2 เอกสารการออกแบบและต้นแบบหน้าจอ |
| 3 | พัฒนาโมดูลหลักระยะที่ 1 | พัฒนาการเข้าสู่ระบบและควบคุมสิทธิ์ ฐานข้อมูลสินค้า การสร้างคำสั่งซื้อ รหัสคิวอาร์พร้อมเพย์ และการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ | เดือนที่ 3 | M3 ระบบต้นแบบระยะที่ 1 |
| 4 | พัฒนาโมดูลหลักระยะที่ 2 | พัฒนาคิวคลังสินค้าแบบเรียลไทม์ การยืนยันจ่ายสินค้าและตัดสต็อก และประวัติการทำรายการ | เดือนที่ 4 | M4 ระบบต้นแบบระยะที่ 2 |
| 5 | พัฒนาแดชบอร์ดและการแจ้งเตือน | พัฒนาแดชบอร์ดสำหรับผู้จัดการ การแจ้งเตือนภายในแอปพลิเคชัน และการตรวจจุดสั่งซื้อเพิ่ม | เดือนที่ 5 | M5 ระบบรุ่นสมบูรณ์สำหรับทดสอบ |
| 6 | ทดสอบและประเมินผล | ทดสอบการทำงาน ประสิทธิภาพ และการยอมรับจากผู้ใช้จริง พร้อมจัดทำรูปเล่ม | เดือนที่ 6 | M6 รายงานผลการทดสอบและเล่มฉบับสมบูรณ์ |

ช่วงเวลาของแต่ละกลุ่มงานและหมุดหมาย M1 ถึง M6 ในตารางที่ 1.2 แสดงเป็นแผนภูมิแกนต์ดังรูปที่ 1.1

รูปที่ 1.1 แผนภูมิแกนต์ของแผนการดำเนินงาน (Gantt Chart)

ผู้จัดทำโครงงานมีสองคน แบ่งความรับผิดชอบหลักตามหน่วยของระบบดังตารางที่ 1.3 ส่วนงานวิเคราะห์ความต้องการ การทดสอบ และการจัดทำรูปเล่ม ทำร่วมกันทั้งสองคน

ตารางที่ 1.3 การแบ่งบทบาทในทีม

| ผู้จัดทำ | ความรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- |
| นายตรัยรัตน์ วงษ์สิทธิ์ | ระบบหลังบ้าน โมดูล BE-01 ถึง BE-10 ส่วนสนับสนุน SP-01 ถึง SP-03 ฐานข้อมูล และบริการพิมพ์ใบเสร็จ |

ตารางที่ 1.3 การแบ่งบทบาทในทีม (ต่อ)

| ผู้จัดทำ | ความรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- |
| นายพนาวุฒน์ อภิปสันติ | ส่วนติดต่อผู้ใช้ หน้าจอ FE-01 ถึง FE-09 และการแสดงผลบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ |

## 1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Expected Benefits)

ประโยชน์ต่อผู้ใช้และร้านมีสามข้อ ข้อแรก ลดระยะเวลารอคอยของลูกค้า เพราะคลังเริ่มจัดของได้ทันทีที่รับชำระเงิน ตอบวัตถุประสงค์ข้อ 2 ข้อที่สอง ลดข้อผิดพลาดที่เกิดจากมนุษย์ เพราะพนักงานคลังอ่านรายการจากหน้าจอที่ระบบสร้างแทนการอ่านลายมือบนบิล และระบบไม่ยอมให้จ่ายของซ้ำจากใบเดิม ตอบวัตถุประสงค์ข้อ 1 และข้อ 3 ข้อที่สาม ผู้จัดการวางแผนสั่งซื้อสินค้าจากข้อมูลจริงที่ตรวจสอบย้อนหลังได้ทุกรายการ ลดปัญหาสินค้าขาดมือและสินค้าค้างสต็อก ตอบวัตถุประสงค์ข้อ 4

ประโยชน์เชิงวิชาชีพคือผู้จัดทำได้ฝึกกระบวนการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ครบวงจรกับปัญหาจริงของสถานประกอบการ ตั้งแต่การเก็บความต้องการจนถึงการติดตั้งใช้งาน ตอบวัตถุประสงค์ข้อ 5 และข้อ 6