สรุปสถานะโครงงาน

ระบบจัดการคำสั่งซื้อและตรวจสอบคลังสินค้า ร้านวัสดุก่อสร้างอำพรคอนกรีต (SOML)

นายตรัยรัตน์ วงษ์สิทธิ์ 67543210028-6 · นายพนาวุฒน์ อภิปสันติ 67543210040-1 · ข้อมูล ณ วันที่ 23/09/2569

| รายการ | สถานะ |
| --- | --- |
| ระบบที่พัฒนา | เสร็จครบทุกความต้องการที่กำหนดไว้ในบทที่ 3 ทดสอบอัตโนมัติผ่านทั้งหมด |
| รูปเล่มปริญญานิพนธ์ | บทที่ 1 ถึง 4 เขียนเสร็จ เหลือบทที่ 5 สรุปผลและข้อเสนอแนะ |
| เอกสารที่อาจารย์สั่ง | SRS และ Use Case X เสร็จทั้งสองฉบับ |
| งานที่เหลือ | การทวนสอบที่ต้องทำที่ร้านกับอุปกรณ์จริง และบทที่ 5 |

# 1. ภาพรวมความคืบหน้า

| ส่วนของงาน | ความคืบหน้า | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- |
| เก็บความต้องการและออกแบบ | เสร็จ | หลักฐานหน้างาน EV-01..09 · ความต้องการ FR-01..09 · NFR-01..09 · กฎธุรกิจ BR-01..05 |
| พัฒนาระบบ | เสร็จ | โมดูล 10 ตัว หน้าจอ 9 หน้า เส้นทางบริการ 19 เส้นทาง ตารางข้อมูล 7 ตาราง |
| ทดสอบระดับหน่วยและการรวมส่วน | เสร็จ | 130 ข้อ ผ่านทั้งหมด ครอบคลุมโค้ดร้อยละ 88 |
| ทดสอบระดับระบบ | เสร็จ | 13 ข้อผ่านหน้าจอจริง ครอบคลุมเกณฑ์การยอมรับ AC-01 ถึง AC-11 ครบ |
| ทดสอบที่ต้องใช้ของจริง | ยังไม่ได้ทำ | เครื่องพิมพ์ของร้าน (TC-13) และการนับสินค้าจริง (TC-07) |
| ประเมินจากผู้ใช้จริง | ยังไม่ได้ทำ | แบบประเมินจัดทำเสร็จแล้ว รอให้ร้านใช้งานจริงก่อน |
| รูปเล่มบทที่ 1–4 | เสร็จ | บทที่ 4 เพิ่งเขียนเสร็จ 23 กันยายน |
| รูปเล่มบทที่ 5 | ยังไม่ได้เริ่ม | งานชิ้นถัดไป |

# 2. ระบบที่พัฒนา

ระบบแบ่งเป็นสี่หน่วยติดตั้งตามที่ออกแบบไว้ในตารางที่ 3.17 คือส่วนติดต่อผู้ใช้บนเบราว์เซอร์ ระบบหลังบ้าน บริการพิมพ์ใบเสร็จ และฐานข้อมูล รวมโค้ดที่เขียนเองประมาณ 4,900 บรรทัด ไม่นับไลบรารีภายนอกและชุดทดสอบ

| สิ่งที่พัฒนา | จำนวน | รายละเอียด |
| --- | --- | --- |
| โมดูลของระบบหลังบ้าน | 10 | หนึ่งโมดูลเท่ากับหนึ่งโฟลเดอร์ ตรงกับตารางที่ 3.13 |
| หน้าจอผู้ใช้ | 9 | ตามตารางที่ 3.15 ครบทั้งสามบทบาท |
| เส้นทางการเรียกใช้บริการ | 19 | ประกาศพร้อมสิทธิ์ของแต่ละเส้นทางในไฟล์เดียว |
| ตารางข้อมูล | 7 | พร้อมข้อจำกัดที่ฐานข้อมูลบังคับเอง เช่น ยอดคงเหลือห้ามติดลบ |
| ข้อมูลสินค้าจริงของร้าน | 783 รายการ | นำเข้าจากไฟล์สต็อกของร้าน แบ่งเป็น 16 หมวดหมู่ |
| บัญชีพนักงานจริง | 4 บัญชี | พนักงานขาย 2 คน พนักงานคลัง 1 คน ผู้จัดการ 1 คน |

ความสามารถหลักที่ทำงานได้แล้ว ได้แก่ การเข้าสู่ระบบและควบคุมสิทธิ์ตามบทบาท การจัดการข้อมูลสินค้าและจุดสั่งซื้อเพิ่ม การขายพร้อมสร้างรหัส QR พร้อมเพย์และพิมพ์ใบเสร็จ คิวรอจ่ายสินค้าที่อัปเดตเองโดยไม่ต้องกดรีเฟรช การยืนยันจ่ายสินค้าพร้อมตัดสต็อกแบบอะตอมมิกที่กันการจ่ายซ้ำ แดชบอร์ดสองระดับที่คำนวณสด การแจ้งเตือนเชิงรุก และประวัติการทำรายการที่ค้นย้อนหลังได้

# 3. ผลการทดสอบที่ทำไปแล้ว

| ระดับ | จำนวน | ผล | หลักฐาน |
| --- | --- | --- | --- |
| ทดสอบหน่วย และทดสอบการรวมส่วน | 130 ข้อ | ผ่านทั้งหมด ใช้เวลา 4.4 วินาที | รันด้วยคำสั่ง npm test |
| ทดสอบระดับระบบผ่านหน้าจอจริง | 13 ข้อ | ผ่านทั้งหมด รันซ้ำสามรอบผ่านทุกรอบ | evidence/system-test-result.json |
| กรณีทดสอบตามแผน TC-01 ถึง TC-14 | 14 ข้อ | ผ่าน 12 ข้อ · ยังทวนสอบไม่ได้ 2 ข้อ | บทที่ 4 ตารางที่ 4.5 |

ตัวเลขสำคัญที่วัดได้จริง

| กรณีทดสอบ | เกณฑ์ | ผลที่วัดได้ |
| --- | --- | --- |
| TC-04 เลขที่คำสั่งซื้อไม่ซ้ำ | ไม่มีเลขที่ซ้ำแม้แต่รายการเดียว | สร้างต่อเนื่อง 100 และพร้อมกัน 20 รายการ ไม่มีเลขซ้ำ |
| TC-05 ความหน่วงของคิวเรียลไทม์ | ไม่เกิน 3 วินาที | สูงสุด 80 มิลลิวินาทีผ่านช่องทางหลัก และ 43 มิลลิวินาทีผ่านช่องทางสำรอง |
| TC-14 ผู้ใช้พร้อมกัน 10 เซสชัน | ไม่มีคำขอใดล้มเหลว | 15,383 คำขอใน 20 วินาที ไม่มีคำขอล้มเหลว เวลาตอบสนองมัธยฐาน 6 มิลลิวินาที |

ระหว่างการทดสอบพบข้อบกพร่องจริงสองเรื่องและแก้ไขแล้วทั้งคู่ คือคำขอสร้างคำสั่งซื้อล้มเหลว 2 ครั้งจาก 14,231 ครั้งเมื่อใช้งานหนักต่อเนื่อง เกิดจากธุรกรรมชนกันที่ขั้นตอนออกเลขที่ และหน้าจอคิวเคยแสดงเวลารอเป็นค่าติดลบในช่วงสั้น ๆ หลังโหลดข้อมูลใหม่

# 4. เอกสารที่จัดทำเสร็จแล้ว

| เอกสาร | จำนวนหน้า | สถานะ |
| --- | --- | --- |
| ปริญญานิพนธ์บทที่ 1 บทนำ | 6 | เสร็จ |
| ปริญญานิพนธ์บทที่ 2 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง | 16 | เสร็จ (ย้ายการอ้างอิงแบบจำลองซีโฟร์มาไว้ที่บทนี้) |
| ปริญญานิพนธ์บทที่ 3 วิธีดำเนินการโครงงาน | 40 | เสร็จ (เพิ่มหมวดหมู่สินค้า เกณฑ์การยอมรับ AC-05 และแก้ถ้อยคำ TC-12) |
| ปริญญานิพนธ์บทที่ 4 ผลการดำเนินงาน | 25 | เสร็จ |
| เอกสารข้อกำหนดความต้องการซอฟต์แวร์ (SRS) ฉบับหลักสูตร | 36 | เสร็จ |
| เอกสารข้อกำหนดความต้องการซอฟต์แวร์ ฉบับเทมเพลตสัปดาห์ที่ 7 | 20 | เสร็จ |
| เอกสาร Use Case X | 44 | เสร็จ |
| แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน | 2 | เสร็จ พร้อมนำไปใช้เก็บข้อมูล |

เอกสารทั้งหมดอยู่ในโฟลเดอร์ Documents/เอกสารรูปเล่ม ทั้งรูปแบบ Word และ PDF นอกจากนี้ยังมีเอกสารประกอบสำหรับอธิบายงาน ได้แก่ สรุประบบหลังบ้าน และคู่มือการรันระบบในไฟล์ soml/README.md

# 5. งานที่ยังเหลือ

| ลำดับ | งาน | ทำไมยังไม่ได้ทำ | สิ่งที่ต้องใช้ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | เขียนบทที่ 5 สรุปผลและข้อเสนอแนะ | บทที่ 4 เพิ่งเสร็จ | เขียนต่อจากผลในบทที่ 4 |
| 2 | ทดสอบพิมพ์ใบเสร็จกับเครื่อง Epson TM-T82 ของร้าน (TC-13) | ยังไม่ได้ต่อเครื่องพิมพ์จริง | นำเครื่องพิมพ์มาต่อผ่าน USB แล้วพิมพ์และจับเวลา |
| 3 | นับสินค้าจริงในคลังเทียบกับยอดในระบบ (TC-07) | ต้องทำที่ร้านหลังใช้งานจริง | จ่ายสินค้าจริง 20 คำสั่งซื้อแล้วนับเทียบ |
| 4 | เก็บแบบประเมินความพึงพอใจจากพนักงาน | ต้องให้ร้านใช้งานจริงสักระยะก่อน | แจกแบบประเมินที่จัดทำไว้แล้ว |
| 5 | ติดตั้ง HTTPS ก่อนใช้งานจริง | ระหว่างพัฒนาใช้เครือข่ายภายใน | สร้างใบรับรองสำหรับเครือข่ายร้าน |
| 6 | เขียนคู่มือติดตั้งและให้บุคคลภายนอกทดลองติดตั้ง (NFR-09) | ยังไม่ได้เขียน | เขียนคู่มือแล้วหาผู้ทดลองติดตั้ง |
| 7 | วัดเวลาคิวเรียลไทม์บนเครือข่ายจริงของร้าน | วัดแล้วเฉพาะบนเครื่องเดียว | วัดซ้ำที่หน้างาน |

งานลำดับที่ 1 ทำได้ทันที ส่วนลำดับที่ 2 ถึง 7 ต้องอาศัยการเข้าไปดำเนินการที่สถานประกอบการหรืออุปกรณ์จริง

# 6. เรื่องที่ต้องขอคำแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษา

| เรื่อง | ประเด็น |
| --- | --- |
| รูปแบบบทที่ 4 | บทที่ 4 เขียนตามโครงของตัวอย่างที่อาจารย์ให้ ขอให้ตรวจว่ารูปแบบและระดับความละเอียดเหมาะสมหรือไม่ |
| การรายงานสิ่งที่ยังทวนสอบไม่ได้ | TC-07 และ TC-13 รายงานตามจริงว่ายังไม่ทวนสอบพร้อมเหตุผล ขอให้ยืนยันว่ารับได้ |
| เกณฑ์ความพึงพอใจ | แบบประเมินใช้มาตรวัดห้าระดับ แต่ยังไม่ได้กำหนดเกณฑ์ผ่าน เนื่องจากบทที่ 3 ไม่ได้ระบุไว้ |
| เอกสาร SRS สองฉบับ | มีทั้งฉบับตามเทมเพลตของหลักสูตรและฉบับตามเทมเพลตสัปดาห์ที่ 7 ขอให้ระบุว่าส่งฉบับใดเป็นหลัก |
| เกณฑ์การยอมรับที่เพิ่มขึ้น | เพิ่ม AC-05 กรณีเครื่องพิมพ์ขัดข้องเข้าตารางที่ 3.11 แล้ว ส่วน AC-12 ถึง AC-15 ยังอยู่เฉพาะในเอกสาร Use Case X |