สรุปกรณีการใช้งานกับความต้องการ

ระบบจัดการคำสั่งซื้อและตรวจสอบคลังสินค้า ร้านวัสดุก่อสร้างอำพรคอนกรีต (SOML)

นายตรัยรัตน์ วงษ์สิทธิ์ 67543210028-6 · นายพนาวุฒน์ อภิปสันติ 67543210040-1 · ข้อมูล ณ วันที่ 27/09/2569

| รายการ | จำนวน |
| --- | --- |
| กรณีการใช้งาน (Use Case) | 11 กรณี UC-01 ถึง UC-11 |
| ความต้องการที่ครอบคลุม | FR-01 ถึง FR-09 ครบทุกข้อ ทุกข้อมีกรณีการใช้งานรองรับอย่างน้อยหนึ่งกรณี |
| เกณฑ์การยอมรับ (Acceptance Criteria) | 15 ข้อ AC-01 ถึง AC-15 |
| หน้าจอ | 9 หน้าจอ |
| ตารางข้อมูล | 7 ตาราง |
| ผลการทดสอบอัตโนมัติ ณ วันที่ 27/09/2569 | 130 ข้อ ผ่านทั้งหมด |

# 1. ความเชื่อมโยงที่ใช้ตรวจ

แต่ละกรณีการใช้งานเชื่อมไปยังสิ่งต่อไปนี้

| สิ่งที่เชื่อม | ความหมาย | ดูได้ที่ |
| --- | --- | --- |
| ความต้องการ (FR) | กรณีการใช้งานนี้เกิดขึ้นเพื่อตอบความต้องการข้อใด | ตารางที่ 3.8 |
| ขั้นตอนการทำงาน | ลำดับที่ผู้ใช้กับระบบทำ โปรแกรมต้องทำงานตามนี้ | ตารางที่ 3.9, 3.10 และ Use Case X หัวข้อ 4 |
| เกณฑ์การยอมรับ (AC) | เงื่อนไขที่ต้องเป็นจริง จึงจะยอมรับได้ว่ากรณีนี้ใช้งานได้ | ตารางที่ 3.11 และ Use Case X ภาคผนวก D |
| หน้าจอ (UI) | หน้าจอที่ผู้ใช้ใช้ทำกรณีนี้ | ตารางที่ 3.21 และบทที่ 4 หัวข้อ 4.1 |
| ข้อมูล (ERD) | ตารางในฐานข้อมูลที่กรณีนี้อ่านหรือเขียน | รูปที่ 3.9 และตารางที่ 3.19 |

# 2. กรณีการใช้งาน ความต้องการ และเกณฑ์การยอมรับ

| UC | ชื่อ | ผู้กระทำหลัก | ความต้องการ | เกณฑ์การยอมรับ | ผลทดสอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UC-01 | เข้าสู่ระบบและควบคุมสิทธิ์ตามบทบาท | ทุกบทบาท | FR-01, NFR-01 | AC-01, AC-12 | ผ่าน |
| UC-02 | จัดการข้อมูลสินค้าและจุดสั่งซื้อเพิ่ม | ผู้จัดการ | FR-02 | AC-02 | ผ่าน |
| UC-03 | สร้างคำสั่งซื้อและออกใบเสร็จ | พนักงานขาย | FR-03, BR-01, NFR-05 | AC-03, AC-05, AC-14 | ผ่าน ยกเว้น AC-14 พิมพ์กับเครื่องจริง ยังไม่ทวนสอบ |
| UC-04 | สร้างเลขที่คำสั่งซื้อไม่ซ้ำอัตโนมัติ | ระบบอัตโนมัติ | FR-03 | AC-04 | ผ่าน |
| UC-05 | ดูคิวรอจ่ายสินค้าแบบเรียลไทม์ | พนักงานคลังสินค้า | FR-04, NFR-02 | AC-06 | ผ่าน |
| UC-06 | ปรับสถานะการจัดของในคิวงาน | พนักงานคลังสินค้า | FR-04 | ไม่มี | ทดสอบระดับการรวมส่วนผ่าน |
| UC-07 | ยืนยันจ่ายสินค้าและตัดสต็อก | พนักงานคลังสินค้า | FR-05, FR-06, NFR-04 | AC-07, AC-08 | ผ่าน |
| UC-08 | แสดงแดชบอร์ดปฏิบัติการ | ผู้จัดการ, พนักงานคลังสินค้า | FR-07 | AC-09 | ผ่าน |
| UC-09 | แสดงแดชบอร์ดระดับบริหาร | ผู้จัดการ | FR-07 | ไม่มี | ทดสอบระดับการรวมส่วนผ่าน |
| UC-10 | ค้นหาและดูประวัติการทำรายการ | ผู้จัดการ | FR-09 | AC-11 | ผ่าน |
| UC-11 | รับการแจ้งเตือนภายในแอปพลิเคชัน | ผู้จัดการ, พนักงานคลังสินค้า, ระบบอัตโนมัติ | FR-08, BR-05 | AC-10, AC-13 | ผ่าน |

AC-15 รองรับผู้ใช้พร้อมกัน 10 เซสชัน (NFR-06) ไม่ผูกกับกรณีใดกรณีหนึ่ง ใช้กับทุกกรณี ผลทดสอบผ่าน

# 3. กรณีการใช้งาน หน้าจอ และข้อมูล

| UC | หน้าจอ | ตารางที่อ่าน | ตารางที่เขียน |
| --- | --- | --- | --- |
| UC-01 | เข้าสู่ระบบ /login | users | audit_logs |
| UC-02 | จัดการข้อมูลสินค้า /products | products | products, stock_movements, audit_logs |
| UC-03 | ขายหน้าร้าน /pos | products | orders, order_items, audit_logs |
| UC-04 | ไม่มีหน้าจอ ทำงานภายใน UC-03 | orders | orders |
| UC-05 | คิวรอจ่ายสินค้า /queue | orders, order_items, products, users | ไม่มี |
| UC-06 | คิวรอจ่ายสินค้า /queue | orders | orders, audit_logs |
| UC-07 | ยืนยันจ่ายสินค้า /dispatch/:id | orders, order_items, products | orders, products, stock_movements, audit_logs |
| UC-08 | แดชบอร์ดปฏิบัติการ /dashboard | orders, products | ไม่มี |
| UC-09 | แดชบอร์ดบริหาร /executive | orders, order_items, products | ไม่มี |
| UC-10 | ประวัติการทำรายการ /audit-logs | audit_logs, users, orders, order_items, products | ไม่มี |
| UC-11 | การแจ้งเตือน /notifications | notifications, products, orders | notifications, audit_logs |

ตารางนี้ได้จากการไล่คำสั่งฐานข้อมูลในโค้ดของแต่ละโมดูลใน soml/backend/modules ทุกตารางทั้งเจ็ดตารางใน ERD มีกรณีการใช้งานใช้ ไม่มีตารางใดที่ไม่มีกรณีใดใช้

# 4. ขั้นตอนการทำงานเทียบกับโปรแกรม

ตรวจขั้นตอนสำคัญของแต่ละกรณีกับโค้ดจริง

| UC | ขั้นตอนที่เขียนไว้ | ตำแหน่งในโค้ด |
| --- | --- | --- |
| UC-01 | บันทึก LOGIN ลงประวัติเมื่อเข้าสู่ระบบสำเร็จ | backend/modules/auth/index.js บรรทัด 44 |
| UC-02 | ล็อกแถวสินค้า (FOR UPDATE) ก่อนปรับยอดคงเหลือ | backend/modules/product/index.js บรรทัด 155 |
| UC-03 | สั่งพิมพ์หลังบันทึกคำสั่งซื้อแล้ว พิมพ์ไม่ได้การขายยังสำเร็จ | backend/modules/order/index.js บรรทัด 141–152 |
| UC-04 | หาเลขล่าสุดแล้วบวกหนึ่ง ถ้าชนกันให้ลองใหม่ | backend/modules/order/index.js บรรทัด 84–87 และ 28–33 |
| UC-06 | เปลี่ยนสถานะได้เฉพาะตามลูกศรในแผนภาพสถานะ และตามบทบาท | backend/modules/queue/index.js บรรทัด 24–31, 117 |
| UC-07 | เปลี่ยนสถานะแบบมีเงื่อนไข ล็อกสินค้าเรียงตามรหัส หักเมื่อยอดพอเท่านั้น | backend/modules/stock-deduction/index.js บรรทัด 33, 42, 51 |
| UC-08 | โหลดใหม่เมื่อมีเหตุการณ์ และทุก 60 วินาที | frontend/src/pages/dashboard-ops/index.jsx บรรทัด 15 |
| UC-09 | เลือกช่วง 7, 30, 90 วัน และสินค้าขายดี 10 อันดับ | frontend/src/pages/dashboard-exec/index.jsx บรรทัด 18 และ backend/modules/dashboard/index.js บรรทัด 54 |
| UC-10 | แสดงรายการของวันนี้เป็นค่าเริ่มต้น | frontend/src/pages/audit-logs/index.jsx บรรทัด 18–19 |
| UC-11 | ตรวจคิวค้างเองเป็นระยะ ไม่ต้องรอผู้ใช้เปิดหน้าจอ | backend/modules/alert/index.js บรรทัด 86 |

# 5. สิ่งที่ยังไม่ครบ

| เรื่อง | รายละเอียด |
| --- | --- |
| UC-06 และ UC-09 ไม่มีเกณฑ์การยอมรับ | สองกรณีนี้มีขั้นตอนและทดสอบระดับการรวมส่วนผ่านแล้ว แต่ไม่มีเกณฑ์การยอมรับกำกับ จึงยังไม่มีเงื่อนไขที่บอกได้ว่าผู้ใช้ยอมรับเมื่อใด |
| AC-14 พิมพ์ใบเสร็จภายใน 5 วินาที | ผ่าน พิมพ์กับเครื่องพิมพ์ความร้อนจริงผ่าน USB ภาษาไทยถูกต้อง ใช้เวลาประมาณ 2.3 วินาที (TC-12) |
| การใช้งานจริงของผู้ใช้ | ยังไม่ได้ให้ผู้ใช้ที่ร้านลองใช้ |